Cegléd Város Polgármesterétől

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.

Tel.: 06/53/511-400, Fax: 511-406, E-mail: polgarmester@cegledph.hu

| Szám: ………./2026. Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester Szakmai et.: Mótyán Krisztián ügyvezető | Tárgy: Cegléd, Kossuth F. u. 1/a sz. alatti ingatlan hasznosítása Melléklet: 1 pld. alaprajz 249/2026.(V.21.) önkormányzati határozat |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. június 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona a Cegléd, Kossuth F. u. 1/a. szám alatti, 67/1 hrsz-ú, „kivett irodaház, raktár” megnevezésű ingatlan, melynek hasznosítása válik szükségessé.

A májusi testületi ülésen a mellékelt, 249/2026.(V.21.) önkormányzati határozattal a Tisztelt Képviselő-testület kijelölte az ingatlant a VÁRVAG Nonprofit Kft. működési helyének, és felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy dolgozza ki az ingatlan irodahelyiséggé történtő átalakításának terveit, ütemezését, továbbá készítsen tervet a Gubody u. 28. szám alatti ingatlan vonatkozásában annak további hasznosításáról a várható költségek feltüntetésével, és ezt a 2026. júniusi testületi ülésre terjessze elő.

A VÁRVAG Nonprofit Kft. jelenlegi székhelyéről történő átköltöztetése már évekkel ezelőtt felmerült. A társaság munkavállalóinak létszámára és az általuk lebonyolított ügyfélforgalom mennyiségére és összetételére tekintettel a nagyobb, komfortosabb irodai funkcióra alkalmas ingatlanba történő költöztetéssel egy több éve húzódó probléma oldódna meg.

A Kossuth F. u. 1/a sz. alatti ingatlan felújításával kapcsolatosan a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt árajánlatokat bekérni nem volt lehetőség, így a VÁRVAG Kft. a helyszínt felmérve egy koncepciótervet készített, és a tapasztalatok alapján becsülte meg a szükséges munkálatokat, és a várható költségeket:

- közbenső födémek bontása, saját munkavégzés

- gipszkarton válaszfalak bontása, saját munkavégzés

- válaszfalak részleges bontása, saját munkavégzés

- új válaszfalak építése, saját munkavégzés

- erős és gyengeáramú elektromos rendszer átépítése

- álmennyezet építése, saját munkavégzés

- homlokzati nyílászárók felújítása, részleges cseréje

- fűtési rendszer átépítése, felújítása

- padlóburkolási munkák, saját munkavégzés

- belső festési munkák, saját munkavégzés

Az új alaprajzi koncepció a mellékelten csatolt alaprajzon látható. A felújítási átalakítási munkák becsült forrásigénye nettó 25 M Ft. A felújítási, átalakítási munkák elvégzésére a társaság nem tervez támogatást kérni, a költségek forrását a 2027. évi bevételeiből tervezi biztosítani.

A társaság a rendelkezésre álló humán és pénzügyi források figyelembevételével tervezi a kivitelezést, így 2026. évben csak a bontási munkákat végeznék el, és a felújítás befejezését 2027. augusztus végére kalkulálják.

A Gubody u. 28. szám alatti ingatlan későbbi funkcióját nem tudjuk, így pontos költséget sem lehet számolni, de jelenleg az alábbi alapvető felújítási munkálatok szükségesek a további használathoz:

- elektromos rendszer felújítása, álmennyezet kialakítása, tetőfelújítás, nyílászárók felújítása, cseréje, padlóburkolatok cseréje, vizes helyiségek felújítása, fűtés korszerűsítése, belső festési munkák, homlokzat felújítása, födémszigetelése.

Ezen munkálatok tapasztalatok alapján becsült költsége nettó 16 M Ft.

Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja. A Bizottságok véleménye a Képviselő-testület ülésén helyben kerül kiosztásra jegyzőkönyvi kivonat formájában.

A döntéshozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdésére figyelemmel nyilvános ülés keretében, az SzMSz 59. § (3) pontja alapján minősített szavazati arányt igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlan hasznosításával kapcsolatban döntését meghozni szíveskedjen.

Cegléd, 2026. június 09.

Dr. Csáky András

polgármester

Határozati javaslat

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- elfogadja a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Cegléd, 67/1 hrsz-ú, Kossuth F. u. 1/a szám alatti, „kivett irodaház, raktár” megnevezésű ingatlanra vonatkozó, annak irodahelyiséggé történtő átalakításáról szóló tájékoztatását,

- elfogadja a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Cegléd, Gubody u. 28. szám alatti ingatlanra vonatkozó, annak további hasznosításáról szóló tájékoztatását,

- felhatalmazza a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1. pontban jelölt ingatlan felújítási, átalakítási munkáinak elvégzésére, melynek költségeire a társaság saját 2027. évi költségvetésének terhére biztosítja a fedezetet,

- utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 1-4. pont: azonnal                      Felelős: 1-2-4. pont: Dr. Csáky András polgármester

3. pont: Mótyán Krisztián ügyvezető

A határozatot kapják:

- VÁRVAG Nonprofit Kft., Mótyán Krisztián ügyvezető

- Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

- Irattár

Az előterjesztést láttam:

Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző